|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Опис | Час(план), хв | Час (факт), хв | Статус |
| 1 | Підготовка проекту | Шрифти, папки, онуляючі стилі | 30 | 15 | done |
| 2 | Upper header | Html, scss | 30 | 20 | done |
| 3 | header | Html, scss | 30 | 30 | done |
| 4 | Landing\_description | Html, scss | 40 | 40 | done |
| 5 | Season-catalog | Html, scss | 50 | 50 | done |
| 6 | Collection | Html, scss | 40 | 30 | done |
| 7 | Catalog | Html, scss | 30 | 30 | done |
| 8 | Articles | Html, scss | 25 | 20 | done |
| 9 | Partners | Html, scss | 20 | 20 | done |
| 10 | Footer | Html, scss | 40 | 30 | done |
| 11 | Adaptive | Html, scss | 50 | 60 | done |
| 12 | Menu-burger | Html, scss,Js | 30 | 40 | done |
| 13 | Deploying | GitHub | 20 | 15 | done |